Дисциплина «Проектная деятельность»

Проект: TIU GO — мониторинг загруженности лифтов ТИУ

Роль в команде: главный разработчик

Выполнил: Роденко Тимофей

Группа: ИСАУб-26-1

РЕФЛЕКСИЯ ПО ИТОГАМ ПЕРВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Когда мы брали тему мониторинга лифтов, задача казалась мне почти очевидной: повесить камеры, посчитать людей нейросетью и вывести число на экран телефона. На лекции о рефлексии была схема, где результат «по представлению» и результат «по реальности» расходятся под давлением внешних и внутренних факторов. К концу первой аттестации я понял эту схему на себе: сложность оказалась не там, где я её ждал.

Как главный разработчик я отвечал за всё, что видит пользователь, и за то, что стоит за этим на сервере. К аттестации получился работающий прототип мини-приложения для Telegram и MAX: список шести лифтов, экран отдельного лифта с кадром камеры из холла, прогноз времени ожидания, сравнение поездки на лифте с подъёмом по лестнице, предупреждение о пиковых интервалах по расписанию пар, избранные лифты, форма жалобы, работа без связи, две темы и два языка интерфейса. Серверная часть на Node.js считает все прогнозы на своей стороне, интерфейс только отображает. Внедрения на этом этапе не предполагалось, и данные пока даёт симулятор. Проверял я не только то, открывается ли приложение: прогонял его на экранах от 320 до 430 пикселей, с выключенным сервером и с пустым ответом, чтобы человек в любом из этих случаев видел понятное сообщение, а не белый экран.

Результатом я доволен: он соответствует задаче этапа. Прототип не «слайдовый» — его можно открыть с телефона и за полминуты понять идею, и именно это оказалось главным аргументом, когда мы рассказывали о проекте. Отдельно я доволен решением, которое со стороны незаметно: я заранее зафиксировал формат ответа сервера и сделал так, чтобы симулятор отдавал ровно его. Благодаря этому подключение настоящих камер не потребует переписывать интерфейс — меняется только источник данных. Это уже дважды окупилось, когда менялись требования к проекту.

Дойти до работающего прототипа помогла привычка проверять, а не предполагать. Несколько раз я был уверен, что всё работает, а измерение показывало обратное. Анимация движения кабины в шахте не запускалась ни разу: карточки целиком перерисовывались каждые три секунды, и браузеру просто нечего было анимировать. Экран лифта вылезал за ширину телефона, и дело было не в отступах, как я думал сначала, а в том, что неявная колонка сетки растягивалась до ширины самого широкого элемента. Был и обратный урок: однажды я поспешил объявить багом то, что багом не было, — ошибка оказалась в моём способе измерения. Вывод для меня важнее самих дефектов: гипотеза без измерения ещё не диагноз, но и измерение нужно ставить честно.

Чего не хватило для более сильного результата? Собственных цифр. Опрос студентов и хронометраж очередей в холлах не требуют ни денег, ни разрешений, их можно было провести между делом — и тогда на защите мы говорили бы не об очередях вообще, а о конкретных минутах ожидания в корпусе 7. Не хватило и распределения нагрузки: разработку я тянул практически один и стал узким местом команды. И главное: к согласованию доступа к камерам корпуса стоило подступиться уже на этом этапе. Внедрения от нас не ждали, но это самый длинный по срокам шаг, он совершенно не зависит от моего кода и мог бы идти параллельно всей разработке.

Выводы простые. Начинать нужно с самого рискованного и долгого, а не с самого приятного. Измерять, а не предполагать, и перепроверять сам способ измерения. Документировать по ходу, а не перед сдачей. Во второй и третьей аттестациях я применю это так: сразу инициирую согласование доступа к камерам и регламента обработки данных, параллельно проведу замеры и опрос, затем займусь датасетом и честной проверкой точности подсчёта, после чего — пилот на одном лифте и калибровка прогнозов по фактическим замерам. Внутри команды предложу закрепить зоны ответственности так, чтобы ни одно направление не упиралось в одного человека, включая меня.